| Форма № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Будівництво дитячого та спортивного майданчиків біля будинків на пр. Незалежності, 114-В в м. Чернівці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на загальнобудівельні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво дитячого та спортивного майданчиків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основа: |  |  |  |  |  |  | Кошторисна вартість |  |  |  |  | 840,183 |  | тис. грн. |  |  |  |
| креслення (специфікації ) № |  |  |  |  |  |  | Кошторисна трудомісткість |  |  |  |  | 2,875 |  | тис.люд.-год. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна заробітна плата |  |  |  |  | 171,289 |  | тис. грн. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Середній розряд робіт |  |  |  |  | 3,1 |  | розряд |  |  |  |
| Складений в поточних цінах станом на “11 травня” 2021 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |  | Вартість одиниці, грн. |  |  | Загальна вартість, грн. |  |  |  | Витрати труда робітників, люд.-год. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всього |  | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин |  | не зайнятих обслуговуванням машин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | заробіт- ної плати |  | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати |  | тих, що обслуговують машини |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю |  | всього |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Підготовчі роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е47-3-4 | Очищення дiлянки вiд смiття | 100м2 | 15,94 |  | 324,25 324,25 |  | __-__ - | 5169 | 5169 | __-__ - |  | 6,1400 - |  | 97,87 - |  |  |
| 2 | Е1-30-2 | Планування площ бульдозерами потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохiд | 1000м2 | 1,594 |  | 171,48 - |  | 171,48 43,95 | 273 | - | 273 70 |  | __-__ 0,5148 |  | __-__ 0,82 |  |  |
| 3 | Е1-18-5 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0, 25 м3, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,156 |  | 38836,58 2423,98 |  | 36412,60 11960,73 | 6059 | 378 | 5681 1866 |  | 45,9000 170,7905 |  | 7,16 26,64 |  |  |
| 4 | С311-5 | Перевезення грунту до 5 км | т | 249,6 |  | 35,79 - |  | 35,79 7,17 | 8933 | - | 8933 1790 |  | __-__ 0,0990 |  | __-__ 24,71 |  |  |
| 5 | Е1-134-1 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 | 100м3 | 1,56 |  | 1917,37 1064,88 |  | 852,49 327,34 | 2991 | 1661 | 1330 511 |  | 18,3600 5,1175 |  | 28,64 7,98 |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 |  |  |  |  |  |  | 23425 | 7208 | 16217 4237 |  |  |  | 133,67 60,15 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 23425 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 11445 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 2518 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 25943 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1 |  |  |  |  | 25943 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Покриття майданчиків та доріжок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Е1-13-5 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,1653 | 23124,78 978,57 | 22146,21 7642,26 | 3823 | 162 | 3661 1263 | 18,5300 110,0580 | 3,06 18,19 |
| 7 | ЕН27-17-3 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | 100м2 | 5,51 | 13077,10 1664,04 | 777,74 264,86 | 72055 | 9169 | 4285 1459 | 28,9600 3,5998 | 159,57 19,83 |
| 8 | ЕН27-65-6 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | 1000 м2 | 0,551 | 401423,86 64834,78 | 6146,01 1086,15 | 221185 | 35724 | 3386 598 | 1025,3800 16,4818 | 564,98 9,08 |
| 9 | РН18-30-1 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | м | 261 | 171,15 75,20 | __-__ - | 44670 | 19627 | __-__ - | 1,3200 - | 344,52 - |
| 10 | ЕН6-45-2 | Приготування важкого бетону з гравiю, клас бетону В7,5 | 100 м3 | 0,133 | 101696,79 15943,87 | 5044,75 2634,19 | 13526 | 2121 | 671 350 | 301,9100 45,4170 | 40,15 6,04 |
| 11 | Е7-64-3 | Укладання плит перекриття колодязя площею до 5 м2 | 100шт | 0,01 | 18381,74 6367,57 | 11522,82 4835,25 | 184 | 64 | 115 48 | 107,0000 59,9754 | 1,07 0,6 |
| 12 | С113-753 | Люк чавунний для колодязiв легкий | шт | 1 | 1186,08 - | __-__ - | 1186 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 13 | С1415-8208 | Плити [блоки] перекриття плоскi iз бетону В22,5, розмiр до 3 м2, довжина до 3 м, маса до 5 т | м3 | 0,15 | 4484,59 - | __-__ - | 673 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 |  |  |  |  | 357302 | 66867 | 12118 3718 |  | 1113,35 53,74 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 357302 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 278317 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 70585 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 15529 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 372831 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 2 |  |  |  |  | 372831 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Сходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Е1-134-1 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 | 100м3 | 0,09 | 1917,37 1064,88 | 852,49 327,34 | 173 | 96 | 77 29 | 18,3600 5,1175 | 1,65 0,46 |
| 15 | ЕН8-2-3 | Улаштування основи пiд фундаменти гравiйної | 1 м3 | 7,2 | 533,90 132,96 | 85,04 32,78 | 3844 | 957 | 612 236 | 2,4000 0,5009 | 17,28 3,61 |
| 16 | ЕН6-1-19 | Улаштування фундаментних плит залiзобетонних iз ребрами угору | 100м3 | 0,027 | 205749,13 26638,80 | 3399,68 166,87 | 5555 | 719 | 92 5 | 421,3000 2,6915 | 11,38 0,07 |
| 17 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,3 | 16415,41 - | __-__ - | 4925 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 18 | ЕН6-1-16 | Улаштування фундаментних плит залiзобетонних плоских | 100м3 | 0,018 | 183115,29 15024,46 | 1450,79 90,49 | 3296 | 270 | 26 2 | 249,4100 1,4962 | 4,49 0,03 |
| 19 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,16 | 16415,41 - | __-__ - | 2626 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 |  |  |  |  | 20419 | 2042 | 807 272 |  | 34,8 4,17 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 20419 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 17570 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 2314 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 510 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 20929 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 3 |  |  |  |  | 20929 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 4. Підпірна стіна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Е1-13-5 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,0312 | 23124,78 978,57 | 22146,21 7642,26 | 721 | 31 | 690 238 | 18,5300 110,0580 | 0,58 3,43 |
| 21 | Е1-90-1 | Планування вручну дна i скосiв виїмок каналiв, група грунтiв 1 | 1000м2 | 0,026 | 8528,90 8528,90 | __-__ - | 222 | 222 | __-__ - | 147,0500 - | 3,82 - |
| 22 | Е1-134-1 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 | 100м3 | 0,13 | 1917,37 1064,88 | 852,49 327,34 | 249 | 138 | 111 43 | 18,3600 5,1175 | 2,39 0,67 |
| 23 | ЕН8-2-3 | Улаштування основи пiд фундаменти гравiйної | 1 м3 | 3,9 | 533,90 132,96 | 85,04 32,78 | 2082 | 519 | 332 128 | 2,4000 0,5009 | 9,36 1,95 |
| 24 | ЕН6-1-23 | Улаштування стрiчкових фундаментiв залiзобетонних, при ширинi по верху понад 1000 мм | 100м3 | 0,12 | 302259,97 19508,72 | 1970,78 93,65 | 36271 | 2341 | 236 11 | 323,8500 1,5025 | 38,86 0,18 |
| 25 | ЕН6-13-7 | Улаштування залiзобетонних пiдпiрних стiн i стiн пiдвалiв висотою до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм | 100м3 | 0,28 | 374781,84 46848,05 | 2770,21 159,68 | 104939 | 13117 | 776 45 | 777,6900 2,5560 | 217,75 0,72 |
| 26 | ЕН6-11-7 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (для огорожі волейбольного майданчика) | т | 0,033 | 41226,66 14266,56 | 154,56 51,76 | 1360 | 471 | 5 2 | 231,0000 0,6150 | 7,62 0,02 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4 |  |  |  |  | 145844 | 16839 | 2150 467 |  | 280,38 6,97 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 145844 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 126855 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 17306 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 3808 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 149652 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 4 |  |  |  |  | 149652 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 5. Волейбольне поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МАЙДАНЧИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ЕН27-20-4 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні | 1000м2 | 0,192 | 23356,55 2341,50 | 3129,05 683,12 | 4484 | 450 | 601 131 | 43,4900 8,0912 | 8,35 1,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | ЕН27-17-1 | Улаштування основи тротуарів із щебенево- піщаної суміші за товщини шару 12 см | 100м2 | 1,92 | 2039,54 1436,50 | 578,78 203,75 | 3916 | 2758 | 1111 391 | 25,0000 2,7710 | 48 5,32 |
| 29 | Е1-164-2 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 2 | 100м3 | 0,003 | 13519,35 13519,35 | __-__ - | 41 | 41 | __-__ - | 261,8000 - | 0,79 - |
| 30 | ЕН6-1-2 | Улаштування бетонних фундаментiв загального призначення пiд колони об'ємом до 3 м3 | 100м3 | 0,00192 | 168697,24 29818,80 | 27,47 8,19 | 324 | 57 | __-__ - | 495,0000 0,1251 | 0,95 - |
| 31 | ЕН6-11-3 | Установлення стійок (для сітки волейбольної) при бетонуваннi iз зв'язками з арматури | т | 0,027 | 43851,12 8555,02 | 257,69 55,53 | 1184 | 231 | 7 1 | 135,3000 0,6730 | 3,65 0,02 |
|  |  | ОГОРОЖА МАЙДАНЧИКУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ЕН6-11-7 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (для огорожі волейбольного майданчика) | т | 0,096 | 41226,66 14266,56 | 154,56 51,76 | 3958 | 1370 | 15 5 | 231,0000 0,6150 | 22,18 0,06 |
| 33 | Е9-48-3 | Електродугове зварювання при монтажi огорожi одноповерхових виробничих будiвель | т | 0,384 | 5823,64 3499,71 | 2100,90 76,40 | 2236 | 1344 | 807 29 | 47,6800 1,1754 | 18,31 0,45 |
| 34 | С113-8 варіант 1 | Стійки огорожі (труба квадратна) | м | 128 | 111,11 - | __-__ - | 14222 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 35 | Е7-24-12 | Установлення металевої огорожi з сiтчастих панелей по стовпах без цоколя, висотою 3 м | 100м | 0,63 | 29139,52 13987,08 | 12781,17 4228,66 | 18358 | 8812 | 8052 2664 | 216,0500 51,7347 | 136,11 32,59 |
| 36 | С121-393 варіант 1 | Огорожi спортивних майданчиків погрунтовані та пофарбовані Н=3м | пм | 63 | 630,05 - | __-__ - | 39693 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 5 |  |  |  |  | 88416 | 15063 | 10593 3221 |  | 238,34 39,99 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 88416 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 62760 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 18284 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 4023 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 92439 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 5 |  |  |  |  | 92439 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 6. Дитячі та тренажорний майданчики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ЕН10-52-2 | Улаштування пісочниці з дошок | 100м2 | 0,06 | 51162,62 17702,28 | 246,07 82,26 | 3070 | 1062 | 15 5 | 308,0800 0,9782 | 18,48 0,06 |
| 38 | ЕН6-20-1 | Улаштування засипки пiском | 100м3 | 0,027 | 42662,32 10463,20 | 7516,32 2211,32 | 1152 | 283 | 203 60 | 180,4000 31,7918 | 4,87 0,86 |
| 39 | Е1-164-2 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 2 | 100м3 | 0,01863 | 13519,35 13519,35 | __-__ - | 252 | 252 | __-__ - | 261,8000 - | 4,88 - |
| 40 | ЕН6-1-2 | Улаштування бетонних фундаментiв загального призначення пiд колони об'ємом до 3 м3 | 100м3 | 0,029 | 41914,30 29818,80 | 27,47 8,19 | 1216 | 865 | 1 - | 495,0000 0,1251 | 14,36 - |
| 41 | ЕН6-45-2 | Приготування важкого бетону з гравiю, клас бетону В7,5 | 100 м3 | 0,02948 | 101696,79 15943,87 | 5044,75 2634,19 | 2998 | 470 | 149 78 | 301,9100 45,4170 | 8,9 1,34 |
| 42 | ЕН6-11-7 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,225 | 41226,66 14266,56 | 154,56 51,76 | 9276 | 3210 | 35 12 | 231,0000 0,6150 | 51,98 0,14 |
| 43 | ЕН27-54-1 | Встановлення дитячого та спортивного інвентарю | елемент | 13 | 138,49 70,74 | 67,56 23,13 | 1800 | 920 | 878 301 | 1,1600 0,3613 | 15,08 4,7 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 6 |  |  |  |  | 19764 | 7062 | 1281 456 |  | 118,55 7,1 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 19764 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 11421 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 7518 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 1652 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 21416 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 6 |  |  |  |  | 21416 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 7. Газон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Е47-25-4 | Пiдготовлення грунту вручну для влаштування партерного i звичайного газону з внесенням рослинної землi шаром 15 см | 100м2 | 8,55 | 6026,40 3381,15 | __-__ - | 51526 | 28909 | __-__ - | 62,8000 - | 536,94 - |
| 45 | Е47-25-6 | Посiв газонiв партерних, маврiтанських та звичайних вручну | 100м2 | 8,55 | 1745,14 473,47 | __-__ - | 14921 | 4048 | __-__ - | 8,2400 - | 70,45 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 7 |  |  |  |  | 66447 | 32957 | __-__ - |  | 607,39 - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 66447 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 33490 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 32957 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 7251 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 73698 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 7 |  |  |  |  | 73698 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 8. Вуличне освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Е1-164-1 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 1 | 100м3 | 0,144 | 10358,98 10358,98 | __-__ - | 1492 | 1492 | __-__ - | 200,6000 - | 28,89 - |
| 47 | Е1-90-1 | Планування вручну дна i скосiв виїмок каналiв, група грунтiв 1 | 1000м2 | 0,024 | 8528,90 8528,90 | __-__ - | 205 | 205 | __-__ - | 147,0500 - | 3,53 - |
| 48 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 | 100м3 | 0,108 | 7651,89 7651,89 | __-__ - | 826 | 826 | __-__ - | 150,4500 - | 16,25 - |
| 49 | М8-142-1 | Улаштування постелi при одному кабелi у траншеї | 100 м | 0,81 | 3369,74 614,02 | 2755,72 922,81 | 2729 | 497 | 2232 747 | 9,6000 10,9650 | 7,78 8,88 |
| 50 | С1421-9550 | Пiсок природний iз вiдсiвiв подрiбнення | м3 | 3,645 | 689,23 - | __-__ - | 2512 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 51 | М8-141-1 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттiв, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,81 | 1393,95 1125,70 | 211,11 70,69 | 1129 | 912 | 171 57 | 17,6000 0,8400 | 14,26 0,68 |
| 52 | С1545-66 | Кабель силовий переносний з гумовою iзоляцiєю КПРТ3х6 мм | м | 178 | 46,47 - | __-__ - | 8272 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 53 | Е33-259-1 | Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т | опора | 11 | 411,54 83,99 | 212,71 53,22 | 4527 | 924 | 2340 585 | 1,3600 0,7168 | 14,96 7,88 |
| 54 | С1536-145 варіант 1 | Опори стальні для вуличного освітлення | шт | 11 | 3268,66 - | __-__ - | 35955 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 55 | Е33-115-2 | Установлення свiтильникiв з люмiнесцентними або ртутними лампами | шт | 11 | 1393,06 196,36 | 251,81 98,41 | 15324 | 2160 | 2770 1083 | 3,2200 1,3776 | 35,42 15,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | ЕН6-1-2 | Улаштування бетонних фундаментiв загального призначення пiд колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 20-40мм | 100м3 | 0,022 | 206224,32 29818,80 | __-__ - | 4537 | 656 | __-__ - | 495,0000 - | 10,89 - |
| 57 | ЕН6-11-7 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,0275 | 41226,66 14266,56 | 154,56 51,76 | 1134 | 392 | 4 1 | 231,0000 0,6150 | 6,35 0,02 |
| 58 | Е33-114-4 | Улаштування вiдгалужень вiд ВЛ 0,38 кВ до будiвель вручну, кiлькiсть проводiв у вiдгалуженнi - 1 | шт | 1 | 161,82 125,37 | __-__ - | 162 | 125 | __-__ - | 2,0300 - | 2,03 - |
| 59 | С157-370 | Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, перерiз 1х16 мм2 | 1000м | 0,017 | 21428,40 - | __-__ - | 364 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 60 | Е21-24-1 | Установлення групових щиткiв освiтлювальних на конструкцiї у готовiй нiшi або на стiнi, масою до 3 кг | шт | 1 | 1713,14 214,98 | 12,87 2,72 | 1713 | 215 | 13 3 | 3,4000 0,0330 | 3,4 0,03 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 8 |  |  |  |  | 80881 | 8404 | 7530 2476 |  | 143,76 32,64 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 80881 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 64947 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 10880 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 2394 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 83275 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 8 |  |  |  |  | 83275 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису |  |  |  |  | 802498 | 156442 | 50696 14847 |  | 2670,24 204,76 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 802498 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 595360 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 171289 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 37685 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 840183 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису |  |  |  |  | 840183 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |  |  |  |  | 2875 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 171289 |  |  |  |  |
| Склав _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |